附件2

粮食流通基础设施建设投资统计

主要指标解释及填报说明

一、主要指标解释

1.粮食流通基础设施：指在粮食流通中处于基础地位，发挥公共服务性作用的粮食收购、储存、中转、销售、检测和信息处理等设施和设备，主要包括粮食仓房、油罐、现代物流、检验监测及相关配套设施设备，不含粮油加工设施。

2.项目名称：指项目办理立项审批（备案、核准）手续时使用的名称，如无具体项目名称，可填写建设单位名称。

3.项目批准单位：项目批准（备案、核准）的最高机构名称。

4.批准文号：项目批准（备案、核准）的最终批准文件的文号。

5.项目类别：指按项目立项审批、核准或备案时的项目名称的所属类别。

6.粮油仓储设施项目：指以建设平房仓等粮食储备、收纳仓容为主的项目，收发和储存散装食用植物油的独立或企业附属的仓库（含成品粮储备库）以及储粮罩棚、烘干设施等设施建设项目，包括“退城进郊”异地重建的项目。

7.粮食现代物流项目：包括筒仓、浅圆仓、砖圆仓等粮食仓房和铁路专用线、粮食专用码头、输送栈桥、铁路罩棚、地坪等配套设施建设以及运输工具等设备购置项目。

8.危仓老库修复项目：指对具有维修价值的“危仓老库”进行维修改造的项目，包括一般维修、大修改造和功能提升（包括维修改造油罐）。

9.粮食检验监测项目：指配置粮食常规质量类、储存品质类、内在品质类、卫生类先进仪器设备及配套设施、设备的项目。

10.其他项目：指粮油仓储设施、粮食现代物流、危仓老库修复项目、粮食检验监测项目、农户科学储粮项目、信息化建设项目未包含的粮食流通基础设施建设项目，主要包括军粮供应建设，粮油批发市场建设，应急成品粮油设施和供应网点的建设、改造及快速中转设施设备配套项目。

11.前期项目：指在统计年度截止时点已纳入省级专项规划，并已完成立项或核准手续及初步设计，规划、土地、环境保护等方面手续齐全，地方配套和企业自筹资金已经基本落实，但未开工形成实物工程量的项目。

12.竣工项目：指在统计年度截止时点已按有关要求完成竣工验收并投入使用的项目。

13.本年度新开工项目：统计年度内竣工和在建项目中，在统计年度内新开工建设的项目。

14.项目施工单位：指通过招标确定的主体工程或设备安装企业（须填写企业全称）。

15.建筑安装工程：指各种房屋、建筑物的建造工程和各种设备、装置的安装工程。在安装工程中，不包括被安装设备本身的价值。

16.设备工器具购置：指购置或自制达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值，固定资产的标准按财务部门规定。

17.其他费用：指除建筑安装工程和设备、工具、器具购置以外的投资额。

18.中央财政：指中央财政中有国家统筹安排的基本建设拨款投资和更新改造拨款投资，以及中央财政安排的专项拨款中用于基本建设的投资和基本建设拨款改贷款的投资。

19.地方财政：指地方财政中有统筹安排的基本建设拨款投资和更新改造拨款投资，以及地方财政安排的专项拨款中用于基本建设的投资和基本建设拨款改贷款的投资。

20.银行贷款：指报告期内向银行借入的用于固定资产投资的借款。

21.利用外资：指报告期内收到的用于固定资产投资的国外资金（折合成人民币），包括统借统还、自借自还的国外贷款，中外合资项目中的外资，以及对外发行债券和股票等。

22.其他投资：指在报告期内收到的除以上各种资金之外其他用于固定资产投资的资金。

23.上年累计完成投资：指项目自开始建设至统计年度开始时点前一天累计完成的投资额。

24.本年度完成投资：指项目从本年1月1日起至本年最后一天止完成的全部投资额。包括实际完成的建筑安装工程价值，设备、工具、器具的购置费，以及实际发生的其他费用。

25.建设规模：指项目批准（备案、核准）各类设施的设计总规模。

26.年度完成规模：指各类设施在统计年度内竣工验收后新增加的设计能力，其中维修改造仓容（油罐）为年度内完成的维修改造仓容（罐容）量。

27.成品粮应急储备仓：指专用于存储成品粮并装备相关输送、码垛等机械设备的低温或准低温仓房。

28.钢板筒仓：指储存粮食散料的钢结构直立容器，平面以圆形为主。主要形式有焊接钢板、螺旋卷边钢板、螺栓装配波纹钢板、螺栓装配肋形钢板、螺栓装配肋形双壁及装配钢结构框架式等。

29.大修仓容：指进行大面积防水或防潮、结构、地面、墙体、门窗等维修的仓容。

30.保粮设备：指通风、熏蒸、粮情测控、谷物冷却等设备。

31.进出仓设备：指粮食进出仓使用的输送、清理设备。

32.可用建设用地：指现有可采取招、拍、挂等方式处置的土地面积。

二、填报说明

1.隶属关系分中央企业和地方企业两类，外资企业按项目所在地地方企业填报。

2.填报单位除中央企业外，其他企业（包括外资企业、跨地区的地方企业）的项目原则上按属地化填报。由两家以上企业合资建设的项目，原则上由股权最大的企业填报。

3.项目类别请按照该项目在履行立项审批（含核准、备案）程序时确定的项目名称分类填报。没有名称或批复名称不明确的按主要建设内容判断归类。例如，某项目建设内容有新建平房仓、立筒仓、油罐、批发市场、铁路专用线以及检测中心、信息中心等，如其履行立项审批程序后主管部门批复（备案）的项目名称为“XXX粮食物流中心”项目，则该项目类别应填入“粮食现代物流项目”一栏，如其批复（备案）的项目名称为“XXX储备粮库项目”，则应填入“粮油仓储设施项目”一栏。

4.投资情况中，按投资用途分的投资合计数与按投资来源分的投资合计数应一致。

5.填报单位有2个及以上项目时，一个项目填写一张基础报表。

6.单个企业填报统计软件的企业版；各级粮食行政管理部门和中央企业填报统计软件的汇总版并逐级上报。

7.农户科学储粮项目以县为项目单位填写，各项内容的数据为全县合计数。